SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

na zadanie inwestycyjne:

Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską

w Zemborzynie Pierwszym.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Zemborzynie Pierwszym.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759 ze. zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

Kod CPV :  45215000-7

#### ZAMAWIAJĄCY

Gmina Solec nad Wisłą

ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą

tel./faks: (48) 3761266

www.solec.pl

e-mail: gmina@solec.pl

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30.

II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako 271/3/2012  Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Zemborzynie Pierwszym.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Postanowienia ogólne

Przedmiot zamówienia obejmuje: wymianę konstrukcji dachowej, remont dachu z termoizolacją, wymianę okien i drzwi, termoizolację ścian wewnętrznych, wykonanie tynków wewnętrznych, ułożenie posadzek, roboty malarskie, instalacje wodno – kanalizacyjne, urządzenie parkingu, ogrodzenia, boiska do siatkówki, wiaty ogrodowej, remont instalacji elektrycznej, ułożenie chodników.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne zawarte są w przedmiarze robót dołączonym do specyfikacji.

  - Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

  - Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Przewiduje sie udzielenie zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu zamówienia tego samego rodzaju, w tym rozszerzeniu zakresu rzeczowego zawartego w przedmiarze robót dla zamówienia podstawowego, którego wartość stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie winno być wykonane do dnia 30.09.2012 r. z możliwością przedłużenia do 30.11.2012 r.  (pkt. XVIII SIWZ)

# V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy:

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

Sposób dokonywania oceny spełniania warunku:

na podstawie złożonego wykazu robót budowlanych (pkt.VI.1 a) przez zastosowanie formuły

spełnia / nie spełnia

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sposób dokonywania oceny spełniania warunku:

na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  (pkt.VI.1 b) przez zastosowanie formuły spełnia  / nie spełnia

oraz nie  podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy pzp.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22. ust.1 ustawy oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2)

należy przedłożyć:

a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 	doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 	albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 	działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 	wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z 	zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. protokół odbioru, referencje zamawiającego)

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

2.  Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. ustawy pzp należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru (załącznik nr 3)

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Podmioty Zagraniczne

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy pzp.

#### W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

#### VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający wymaga od oferentów wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł do dnia 26.03.2012 r. włącznie.

W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem tytułem: wadium  do przetargu - Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Zemborzynie Pierwszym na rachunek nr 12 9135 0008 0000 1179 2000 0050

#### VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

## 1. Wymagania ogólne

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

  - Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## 2.  Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z :

    - formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,

    - zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji,

    - kosztorysu ofertowego.

## Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w podwójnym opakowaniu gwarantującym zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający nienaruszalność do dnia otwarcia terminu ofert.

Koperta powinna być zaadresowana na adres zamawiającego i zawierać oznaczenie:

Oferta: Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Zemborzynie Pierwszym, nie otwierać przed: 27.03.2012 r. godz. 9:00.

Opakowanie wewnętrzne powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy, aby można było ją odesłać w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

#### IX. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.

2. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem „wycofane”.

#### X. PODWYKONAWCY

#### 1. Wykonawca może wykonywać częściowo przedmiot umowy przy udziale podwykonawców.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w ofercie zakres robót, które zamierza 
    powierzyć podwykonawcom (jeżeli przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia).

3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu informacji dotyczących 
    podwykonawców.

4. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
    pomocy podwykonawców.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2012 godzina 08:30.

#### XII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

# W niniejszym postępowaniu wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać sobie pisemnie (droga pocztową) lub faksem.

# Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Ilona Kalinowska.

# Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i wysłane pocztą na adres zamawiającego lub faksem na nt (48) 37 61 266. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.

# XIII. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

# -  Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest dołączony do SIWZ przedmiar robót. Na jego podstawie należy sporządzić kosztorys ofertowy.

# - Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich złotych cyfrowo                    i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. - Cena może być tylko jedna.

# - Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

#### XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 27.03.2012r. o godz. 9 00.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

#### XV.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (art. 181 ust. 6 ust. Prawo zamówień publicznych).

#### XVI.   KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

#### 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):Nazwa kryterium: cena

Waga:   100%

2. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest dołączony do SIWZ przedmiar robót. Na jego podstawie należy sporządzić kosztorys ofertowy.

3. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego  Wzór:                       liczba punktów =  Cn/Cb x 100               gdzie:Cn - najniższa cena wśród ofert nieodrzuconychCb - cena oferty rozpatrywanej100 - wskaźnik stały

4. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

# XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

# 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

# 2.  Wynagrodzenie Wykonawcy  wynikające z oferty, określone na podstawie ilości opisanych w przedmiarze robót, ma charakter wstępny. Rozliczenie i ustalenie ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy nastąpi po zakończeniu prac w oparciu o obmiar powykonawczy zatwierdzony przez inspektora nadzoru, na podstawie stawek cenowych, które zostały zastosowane do  sporządzenia kosztorysu ofertowego.

# 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

# XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej z następujących form:

· pieniądzu

· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

· gwarancjach bankowych

· gwarancjach ubezpieczeniowych

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. Zm.)

Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu podczas podpisania umowy.

Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

# XVIII. UMOWA

Warunki umowy zostały określone we wzorze umowy (załączniku nr 4) do SIWZ.

ZMIANA UMOWY

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza sie możliwość zmiany terminu wykonania zadania do 30.XI.2012 r. jeśli ze względu na warunki atmosferyczne lub z innych przyczyn niezawinionych przez wykonawcę nie będzie możliwe wykonanie zadania w terminie do 30.IX.2012 r. oraz dopuszcza sie możliwość zmian w zakresie rzeczowym (ilościowym) zadania, jeśli konieczność taka wynika z błędów pomiarowych przy sporządzaniu przedmiaru robót lub zmiany są konieczne do wykonania zadania zgodnie z przeznaczeniem i sztuką budowlaną lub z przyczyn obiektywnych uzasadnione będzie wykonanie elementów robót budowlanych w sposób inny niż przewidziany w przedmiarze robót. Zmiana umowy powinna być dokonana w formie pisemnej, a rozliczenie za wykonanie zadania z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w stosunku do oferty nastąpi kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.

# XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP.

#### XX.   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Formularz oferty (załącznik nr 1)

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy PZP (załącznik nr2).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr3).

- Wzór umowy (załącznik nr 4).

5.  Przedmiar robót.

Zatwierdzam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Wójt

Andrzej Czajkowski

Załącznik nr 1  do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na .....................................................................…………………………… ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………....., zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.

            - Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto ................................................... (słownie....................................................................................................................................................... złotych).

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

........ % tj. ............................. złotych (słownie ...........................................................................złotych).

Cena netto: ............................................................................................................................... …………. (słownie.....................................................................................................................................................)

            - Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie  do dnia 30.09.2012 r. z możliwością przedłużenia do 30.11.2012 r.

            - Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – 36 miesięcy.

            - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

            - Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

            - W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu              i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

            - Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

            - Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

            - Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

.............................................................................
                                                                                (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

- ………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

##### Załącznik nr 2  do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE 
     Z  ART. 22 UST. 1  USTAWY

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 13, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:

Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Zemborzynie Pierwszym.

w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(pieczątka/nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam, że:

- posiadam(y) uprawnienia niezbędne do wykonania w/w zamówienia,

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie

- dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

……………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

………………………………..

(nazwa oferenta)

………………………………..

………………………………..

(adres oferenta)

……………………….............

(nr tel./fax)

## Oświadczenie

## o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
na zadanie pod nazwą:

Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Zemborzynie Pierwszym.

oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych i nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

| …………………………… | ……………………………………………… |
| --- | --- |
| (miejscowość i data) | (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy) |

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA - wzór

Zawarta w dniu …………….. w Solcu nad Wisłą pomiędzy:

Gminą  Solec nad Wisłą, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Solec nad Wisłą – Andrzeja Czajkowskiego,

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy Solec nad Wisłą – Anny Stolarek

a :

…………………………………………………..zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………...

§ 1

Przedmiot umowy

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na:

Adaptacji budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Zemborzynie Pierwszym.

2.Szczegółowy zakres robót Wykonawcy określa przedmiar robót dołączony do umowy.

§ 2

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) protokolarne przekazanie terenu inwestycji,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego

w § 1 umowy,

c) powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ………………………………………………….

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu lub miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) przyjęcie frontu robót,

b) utrzymanie porządku, zabezpieczenie placu budowy, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

c) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, i ppoż. w trakcie wykonywania robót,

d) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną

e) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie: ……………………………………………………

§ 3

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym,  i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i jest w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie całości robót.

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 4

Termin realizacji umowy

Zadanie powinno być wykonane do 30.09.2012.

Dopuszcza sie możliwość zmiany terminu wykonania zadania do 30.XI.2012 r. jeśli ze względu na warunki atmosferyczne lub z innych przyczyn niezawinionych przez wykonawcę nie będzie możliwe wykonanie zadania w terminie do 30.IX.2012 r.

Zmiana terminu wykonania zadania powoduje konieczność aneksowania umowy. Aneks powinien być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót.

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, a odbiór częściowy (robót zanikających) w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości

do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości

do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków,

o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

5. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę,

to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

6. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac.

7. Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru  i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.

§ 6

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone na podstawie złożonej oferty w kwocie brutto ……………………….. ( słownie: ……………………………………………………. )

W tym podatek VAT w wys. ……… %  w kwocie ………………… słownie: ………………………………………………………………………….

ma charakter wstępny.

Może ono zostać zmienione w ostatecznym rozliczeniu o kwotę wynikającą z ewentualnej różnicy między ilością robót określoną w przedmiarze robót a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru wykonanych robót.

Rozliczenie i ustalenie ostatecznego wynagrodzenia wykonawcy nastąpi po zakończeniu prac w oparciu o obmiar powykonawczy zatwierdzony przez inspektora nadzoru, na podstawie stawek cenowych, które zostały zastosowane do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Wystawienie faktury końcowej następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za poniesione nakłady.

§ 7

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości (licząc od dnia odbioru) na roboty stanowiące przedmiot umowy.

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości określa kodeks cywilny.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wykonany w stanie niezupełnym.

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

4. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu podczas podpisania umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

§ 9

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza sie możliwość zmiany terminu wykonania zadania do 30.XI.2012 r. jeśli ze względu na warunki atmosferyczne lub z innych przyczyn niezawinionych przez wykonawcę nie będzie możliwe wykonanie zadania w terminie do 30.IX.2012 r. oraz dopuszcza sie możliwość zmian w zakresie rzeczowym (ilościowym) zadania, jeśli konieczność taka wynika z błędów pomiarowych przy sporządzaniu przedmiaru robót lub zmiany są konieczne do wykonania zadania zgodnie z przeznaczeniem i sztuką budowlaną lub z przyczyn obiektywnych uzasadnione będzie wykonanie elementów robót budowlanych w sposób inny niż przewidziany w przedmiarze robót. Zmiana umowy powinna być dokonana w formie pisemnej, a rozliczenie za wykonanie zadania z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w stosunku do oferty nastąpi kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.

§ 10

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

§ 11

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego na podstawie złożonej oferty za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

2. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte

w terminie ustalonym w § 7 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części przedmiotu umowy udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 12

Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu  i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, Strony poddają spór rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |