Znak:ZPiRG.042.10.2.2019					         Solec nad Wisłą dn. 02.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe 12/2019

na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO

I. Zamawiający:

## Gmina Solec nad Wisłą

ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą

NIP 509 00 66 613, tel. (048) 376 1257.

gmina@solec.pl

Zaprasza uprawnione podmioty do złożenia ofert cenowych na wykonanie robót pn.:

1. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziurkowie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

2. Modernizacja budynku strażnicy OSP w Przedmieściu Bliższym.

3. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadkowicach Kolonii wraz z wyposażeniem 
i zagospodarowaniem terenu.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Do zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r.,  poz. 1986 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ustawy.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynków wykorzystywanych na cele publiczne. Zamówienie dotyczy wykonania robót w obiektach: Wiejski Dom Kultury w Dziurkowie, Strażnica OSP w Przedmieściu Bliższym 
i Świetlica Wiejska w Sadkowicach Kolonii. Zamówienie zostało podzielona na trzy części odpowiadające poszczególnym obiektom. Wykonawca może złożyć ofertę całość zamówienia lub na dowolnie wybrane części. Zakres poszczególnych części obejmuje:

Część I. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziurkowie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia:

- roboty rozbiórkowe w zakresie okien, ościeżnic, schodów, wykładziny, rynien i rur spustowych;

- wymiana 4 szt. stolarki okiennej i 1 szt. stolarki drzwiowej wewnętrznych;

- wymiana przewodów elektrycznych, wyłączników, gniazd i opraw;

- usunięcie starej farby olejnej ze ścian, dwukrotne malowanie ścian i sufitów;

- wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych;

- uzupełnienie balustrady na schodach;

- montaż rynien dachowych i rur spustowych  z blachy ocynkowanej od strony wschodniej;

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót 24 pozycje.

Część II. Modernizacja budynku strażnicy OSP w Przedmieściu Bliższym. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Strażnicy OSP w Przedmieściu Bliższym obejmujących doprowadzenie instalacji wodociągowej wraz 
z odwierceniem studni, wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z zbiornikiem bezodpływowym,  oraz malowanie ścian i układanie płytek w kuchni i łazience. Zakres prac:

Szczegółowy zakres wykonania prac:

- wiercenie studni  głębinowej wraz z obudowami i montażem pompy;

- wykonanie wentylacji kuchni;

- gruntowanie podłoży, układanie płytek z kamieni sztucznych;

- wykonanie gładzi gipsowych, dwukrotne malowanie ścian.

- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej;

- montaż zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączeniem;

- montaż urządzeń sanitarnych (wc ze spłuczką, umywalka z baterią, zlewozmywak z baterią, przepływowy podgrzewacz wody).

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót 31 pozycji.

Część III. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadkowicach Kolonii wraz 
z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Świetlicy Wiejskiej 
w Sadkowicach Kolonii obejmujących modernizację dachu budynku.

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nienadającej się do użytku;

- rozbiórka elementów więźby dachowej i podsufitki z desek;

-  uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych betonem;

-  montaż konstrukcji więźby dachowej;

- ołacenie połaci dachowych;

- wykonanie izolacji z papy asfaltowej na sucho i wełny mineralnej;

- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy powlekanej dachówkowej;

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej;

- montaż rynien dachowych i rur spustowych ocynkowanych.

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót 18 pozycji.

Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do wykonania prac towarzyszących koniecznych do uwzględnienia takich jak:

- organizacja i zabezpieczenie placu budowy, wywóz i utylizacja powstałych odpadów,

- uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte zakresem zapytania

a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu umowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace na okres 3 lat.

III. Warunki udziału w postępowaniu :

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wymagane jest wykazanie przez wykonawców, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 20 000,00 zł brutto.

Potwierdzenie spełniania powyższego warunku nastąpi poprzez podpisanie oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę do przedłożenia dokumentów (referencje, protokoły odbioru) potwierdzających spełnienie powyższego warunku.

Wykonawca powinien prowadzić działalność gospodarczą umożliwiającą rozliczenia się 
z Zamawiającym na podstawie wystawionej faktury.

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 15.10.2019 r.

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania dokumentacji w przypadku:

  - Zdarzeń, niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy np. konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień, opinii, analiz wynikających z decyzji administracyjnych. Podstawą do wydłużenia umownego terminu wykonania zamówienia mogą być wydłużające się procedury uzgodnień, decyzji administracyjnych, na które Wykonawca nie ma wpływu i które to opóźnienia nie są przez niego zawinione, tj. jeśli Wykonawca niezwłocznie składał wnioski do odpowiednich instytucji celem otrzymania niezbędnych decyzji/uzgodnień. Zmiany terminu nie uzasadnia zła organizacja pracy Wykonawcy, jego problemy kadrowe, lub finansowe itp .

  - Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Z powodu tzw. siły wyższej.

##### V. Kryteria wyboru ofert:

Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100 %

W kryterium „cena” Wykonawca może otrzymać max. 100 pkt.

Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów:

Ilość punktów obliczona według poniższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom,

Cmin

C=	 x 100 pkt

Cb

gdzie:

C- ilość punktów, Cmin - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, Cb - cena badanej oferty.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

VI. Sposób obliczenia ceny ofertowej:

1. Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia druku formularza ofertowego w zależności od wybieranej część zamówienia. W formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto.

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa 
w art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego.

3.  Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty cenowe należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza ofertowego załączonym do zapytania ofertowego – zał. Nr 1 i złożyć/ przesłać na adres:  Urząd Gminy Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, pok. Nr 6 (sekretariat) lub osobiście w terminie do dnia 06.09.2019r. godz. 12:00 w zależności od wybranej części zamówienia z dopiskiem: Oferta na

1. „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziurkowie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”.

2. „Modernizacja budynku strażnicy OSP w Przedmieściu Bliższym”.

3. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadkowicach Kolonii wraz z wyposażeniem z zagospodarowaniem terenu” – nie otwierać przed 06.09.2019 godz. 12.15.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty (formularza ofertowego) w wersji elektronicznej w formie skanu na adres poczty elektronicznej: gmina@solec.pl

Złożone oferty zostaną otwarte poprzez zamawiającego w dniu składania o godzinie 12:15.

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Informacje o formalnościach:

- Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w kopii potwierdzonej za zgodność oryginałem.

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 
w całości lub części bez podania przyczyn.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się z wykonawcami w formie elektronicznej.

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie stanowi zwarcia umowy.

- Zamawiający zawrze pisemną umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel. (48) 37 61 257  
w. 26.

- Dane dotyczące niniejszego zapytania zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie zamawiającego oraz stronie www.bip.solec.pl w zakładce zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro.

IX. Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Solec nad Wisłą, w imieniu której działa Wójt Gminy Solec nad Wisłą z siedzibą ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): wojt@solec.pl.

2.W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora - Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@solec.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowych. 4.Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) 5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją działania archiwum zakładowego, a okres przechowywania będzie zależał od kategorii sprawy wynikającej z Rzeczowego Wykazu Akt. 6.Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego, mają prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 7.Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 8.Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty.

……….………………………

Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

1. Formularz  ofertowy.

2. Przedmiary robó

Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:           ................................................

Siedziba:         ................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Numer telefonu/ faksu:                     ................................................

Gmina Solec nad Wisłą

ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą

Zobowiązania wykonawcy:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12/2019 o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, znak sprawy:ZPiRG.042.10.2.2019, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z wymogami Zamawiającego za cenę:

Część I. „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziurkowie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”.

1. Cena netto …….........................................................zł

2. VAT  ................................................................................zł

3. Cena brutto  ..................................................................................zł

(słownie: ..................................................................................................)

Część II. „Modernizacja budynku strażnicy OSP w Przedmieściu Bliższym”.

1. Cena netto …….........................................................zł

2. VAT  ................................................................................zł

3. Cena brutto  ..................................................................................zł

(słownie: ..................................................................................................)

Część III. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadkowicach Kolonii wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”.

1. Cena netto …….........................................................zł

2. VAT  ................................................................................zł

3. Cena brutto  ..................................................................................zł

(słownie: ..................................................................................................)

Oświadczam, że:

1. W/w przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 15.10.2019 r.

2. Pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.

3. Zapoznałem się z przedmiotem zamówienia oraz spełniam warunki dotyczące wiedzy 
i doświadczenia określone w zapytaniu ofertowym.

4. W cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.

5. Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy.

Data ..........................                                                                    ..........................................................

(czytelny podpis)